## Slide 1: Testowanie Oprogramowania
Teoria testów 3/3
Dariusz Dolecki

## Slide 2: Zasady testowania
Testowanie ukazuje obecność defektów Testowanie może ukazać defekty, ale nie jest w stanie udowodnić, że oprogramowanie jest od nich wolne. Testowanie redukuje liczbę potencjalnych, nieznalezionych defektów, ale nawet jeżeli nie zostanie znaleziony żaden, nie jest to dowód na stuprocentową poprawność produktu.

## Slide 3: Zasady testowania
Gruntowne testowanie jest niemożliwe Przetestowanie wszystkiego, włącznie z wszystkimi kombinacjami danych wejściowych i warunków wstępnych, nie jest możliwe. Zamiast gruntownie sprawdzać całe oprogramowanie, możemy wesprzeć się ryzykami oraz priorytetami. Wyobraźmy sobie ekran pewnej aplikacji, na którym dostępne jest 15 pól wyboru, a każda posiada 5 różnych wartości. Aby przetestować każdą możliwą kombinację potrzebowalibyśmy dokładnie 30 517 587 125 (5 do potęgi 15) testów. Z pewnością nikt nie zgodziłby się na tak czasochłonne testowanie. Dlatego ważnym jest, aby odpowiednio zarządzać ryzykiem.

## Slide 4: Zasady testowania
Wczesne testowanie W cyklu życia rozwoju oprogramowania czynności testerskie powinny zaczynać się jak najwcześniej jest to możliwe oraz powinny być skoncentrowane na zdefiniowanych obiektach.

## Slide 5: Zasady testowania
Kumulowanie się defektów Mała liczba modułów zawiera najwięcej defektów – jeżeli w danej części oprogramowania znajdziemy jakiś błąd to nasza uwaga powinna być skupiona właśnie na tej części – bardzo prawdopodobne, że znajdziemy tam koleje defekty.

## Slide 6: Zasady testowania
Paradoks pestycydów Jeżeli powtarzane są ciągle te same testy, ostatecznie dany zestaw testów może nie być w stanie znaleźć nowych defektów. Aby przełamać ten paradoks, należy regularnie aktualizować zestaw testów w celu testowania innych części oprogramowania i znalezienia potencjalnych defektów.

## Slide 7: Zasady testowania
Testowanie jest zależne od kontekstu Różne oprogramowanie powinno mieć różne podejście do testowania. Oprogramowanie, w którym krytyczne i najważniejsze jest bezpieczeństwo (np. logowanie do banku) będzie wymagało innego podejścia do testowania niż oprogramowanie stricte rozrywkowe (np. gra mobilna).

## Slide 8: Zasady testowania
Błędne mniemanie o braku błędów Jeżeli oprogramowanie zostało „dokładnie” przetestowane i nie znajdujemy więcej defektów (co nie znaczy, że ich nie ma) to nie znaczy, że jest ono gotowe do wypuszczenia na rynek. Nawet jeżeli produkt został przygotowany i przetestowany to może nie spełniać wymagań użytkowników, co również jest kluczowe.

## Slide 9: Estymacja testów
czas potrzebny na planowanie testów (czyli również na ich estymację) oraz zarządzanie (aktualizacja planu, raportowanie postępu, spotkania z zespołem itp.).
przygotowanie testów w tym opracowanie scenariuszy testowych czy przypadków testowych oraz wszelkie prace związane ze środowiskiem testowym, narzędziami itp.
wykonywanie testów – pełny cykl testowy dla określonego zakresu.
raportowanie błędów – jeżeli system ma sporo błędów, to ich zgłaszanie może być naprawdę czasochłonne. Zastanów się, ile czasu zajmuje opisanie kroków, dodanie zrzutu ekranu lub filmu?
retesty, czyli weryfikacja błędów. W trakcie retestów zwykle okazuje się, że jakaś część błędów nie została naprawiona lub pojawiły się nowe defekty. Konieczne jest więc powtarzanie tego kroku.

## Slide 10: Estymacja testów
testy regresji, które są konieczne po każdym większym wydaniu wersji, w celu sprawdzenia czy naprawione błędy nie spowodowały nowych defektów. Określ jaki zakres jest krytyczny dla działania systemu i oszacuj czasochłonność takiej weryfikacji.
cykle testowe – oszacuj, ile pełnych cykli testowych będzie potrzebnych do wydania stabilnej wersji oprogramowania.
przygotowanie i utrzymanie automatyzacji – jeżeli decydujesz się na automatyzację testów, uwzględnij czas i koszt jej wprowadzenia oraz utrzymania.
dokumentacja – w zależności od specyfikacji projektu, może być koniecznie przygotowanie dokładnej dokumentacji z testów (np. systemy medyczne).
testy niefunkcjonalne – często pomijane w oszacowaniu i zwykle generują spore koszty w projektach. Dzieje się tak ze względu na to, że wymagają często specjalistycznej wiedzy i narzędzi, a także z powodu wykrywania przez nie dużej liczby błędów, gdyż często te aspekty są pomijane na etapie wytwarzania, co w konsekwencji wiąże się z koniecznością częstego ich powtarzania.

## Slide 11: Techniki estymacji
Ocena ekspercka – osoba, która posiada duże doświadczenie i wiedzę dokonuje oszacowania działań testowych.
Estymacja na podstawie historycznych danych – jeżeli projekt jest podobny do uprzednio zrealizowanego i warto skorzystać z takich informacji. Jest to wygodny i prosty sposób, który jednak może być obarczony dużym błędem – w przypadku, gdy okaże się, że projekty nie są aż tak bardzo podobne.
Estymacja w oparciu o parametry projektu – metoda dość złożona, ale w dłuższej perspektywie daje przyzwoite rezultaty. Może również stanowić drugie źródło weryfikacji dla oceny eksperckiej. W podejściu tym opracowujemy wzory matematyczne, które obliczają czasochłonność lub budżet na podstawie wprowadzonych parametrów. W naszym przypadku danymi wejściowymi może być na przykład ilość punktów funkcyjnych i ich złożoność. Jednym z klasycznych przykładów zastosowania tego podejścia jest model COCOMO.

## Slide 12: Techniki estymacji
Trzypunktowa estymacja – określamy najbardziej optymistyczny scenariusz, średni oraz pesymistyczny. Finalna wartość estymacji jest średnią tych liczb, przy czym wzór może być modyfikowany poprzez zastosowanie innych wag dla parametrów, przykładowo: (opt. + 3 x śr. + pes)/5. Takie podejście stosuje się, gdy brakuje danych historycznych lub projekt obarczony jest dużym ryzykiem.
Estymacje „od dołu do góry” (bottom-up) – bardzo dokładna technika, ale zarazem czasochłonna i czasami wręcz niemożliwa do wykonania. Wymaga estymacji niskopoziomowych zadań w projekcie a następnie pogrupowania ich i zsumowania. W projektach typowo zwinnych jest to więc niemożliwe w dłuższym horyzoncie czasowym.
Spotkania, głosowania – wszelkie interaktywne dyskusje, które mają na celu wypracowanie wspólnych szacunków. Tego typu szacowanie ma miejsce w podejściu zwinnym przed każdą iteracją, ale można je także zaaplikować do wyceny dłuższych etapów lub nawet całego projektu.

## Slide 13: Strategie testów
podejścia analityczne, takie jak testy oparte na ryzyku, w którym testowanie jest kierowane na obszary o największym ryzyku
podejścia oparte na modelach, takie jak testowanie stochastyczne wykorzystujące informacje statystyczne na temat współczynników awarii (takich jak modele wzrostu niezawodności oprogramowania) lub wykorzystania oprogramowania (takich jak profile operacyjne)
podejścia metodyczne, takie jak podejścia oparte na awariach (włącznie ze zgadywaniem błędów i atakami usterkowymi), oparte na doświadczeniu, na listach kontrolnych lub na atrybutach jakościowych

## Slide 14: Strategie testów
podejścia zgodne ze standardem lub procesem, takie jak te określone przez standardy przemysłowe lub metodyki zwinne
podejścia dynamiczne i heurystyczne, takie jak testowanie eksploracyjne, w którym testowanie bardziej reaguje na zdarzenia podczas testów niż jest wykonywane według planu i w którym wykonywanie testów i ocena wyników dzieją się równolegle
podejścia konsultatywne, w których pokrycie testowe jest sterowane głównie przez wskazówki i porady ekspertów technologicznych lub biznesowych z zewnątrz zespołu testowego
podejścia regresywne, w których używa się powtórnie istniejących materiałów testowych, rozbudowanej automatyzacji regresywnych testów funkcjonalnych oraz standardowych zestawów testów

## Slide 15: Plan testów
Master Test Plan – wysokopoziomowy dokument opisujący całość procesu testowania
Testing Level Specific Test Plans – Specyfikacja poszczególnych etapów
  Unit Test Plan
  Integration Test Plan
  System Test Plan
  Acceptance Test Plan
Testing Type Specific Test Plans – Opis poszczególnych typów testów
  Performance Test Plan
  Security Test Plan

## Slide 16: Plan testów
Identyfikator – unikalny identyfikator dokumentu
Wprowadzenie:
  Przegląd zawartości
  Opis celów
  Ramy dokumentu
Odnośniki – lista powiązanych dokumentów
Przedmiot testów – szczegółowa lista produktów podlegających testom
Funkcjonalności – lista wszystkich funkcjonalności do przetestowania

## Slide 17: Plan testów
Funkcjonalności wykluczone – lista funkcjonalności nie objętych testami
Podejście – informacje na temat podejścia do testów, w wypadku Master Test Plan informacje na temat faz testów
Pass/fail Criteria – warunki w jakich testy są zakończone pozytywnie i negatywnie
Kryteria zawieszenia i wznowienia testów
Test Deliverables:
  Test Plan
  Test Cases
  Test Scripts
  Defect/Enhancement Logs
  Test Reports

## Slide 18: Plan testów
Środowisko testowe
Estymaty
Harmonogram
Personel i szkolenia – lista niezbędnych ról i wymaganych do nich umiejętności
Podział zadań – kto jest odpowiedzialny za co
Ryzyka
Założenia i zależności
Potrzebne zgody

## Slide 19: Raportowanie wyników
Spójność - jednakowe miary i metryki w całym raporcie oraz ich jednakowa (jednoznaczna) interpretacja
Czytelność - graficzne wizualizacje z opisem i przejrzyste tabele
Jednoznaczność - wyniki 2-3 stanowe, np. przeszło, nie przeszło, nieuruchomione
Łatwość rozpowszechnienia i prezentacji - format ogólnie dostępny i łatwy w edycji, np. html (plik wiki), xls, ppt
Informacja z testów - czy jest dobrze czy źle? Czytelna informacja dostępna "na pierwszy rzut oka"
Podsumowanie całości wyników w nagłówku z odpowiednią kolorystyką lub elementami graficznymi np. kciuk w górę, uśmiechnięta buźka
Łatwość porównania z poprzednimi wynikami testów - tabele porównawcze
Wsparcie do dalszej analizy wyników - wynikające również z formatu danych.

## Slide 20: Metryki
postęp przygotowania testów
stopień pokrycia zmian testami
postęp wykonania testów
postęp testowania zmian
przyrost liczby błędów w podziale na fazy/iteracje
szybkość rozwiązywania błędów
itp.

## Slide 21: Ryzyka
czynniki dostawcy (niemożność dostarczenia produktu/podzespołu przez zewnętrzną grupę; czynniki kontraktowe)
czynniki organizacyjne (brak umiejętności i ludzi; czynniki osobiste i treningi; czynniki polityczne takie jak problem z komunikacją, niemożność uczenia się na własnych błędach; niepoprawny odbiór lub oczekiwania względem testowania np. brak doceniania wartości błędów znalezionych podczas testowania)
czynniki techniczne (problem ze zdefiniowaniem właściwych wymagań; zakres wymagań, który może zostać osiągnięty dla istniejących ram; jakość projektów, kodu i testów)

## Slide 22: Narzędzia
Jmeter
Postman
Moba xterm
Heidi SQL